|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **«Жатай»**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | C:\Users\4918~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **«Жатай»**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |

|  |
| --- |
| 30.12.2020 г. №100-г |

**О внесении изменений в адресную**

**программу «Обустройство инженерной**

**инфраструктуры зоны индивидуальной**

**жилой застройки для граждан имеющих**

**3-х и более детей на территории**

**ГО «Жатай» на 2020-2023 годы»**

В соответствии с Приложением №8 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 3-5 от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и на основании п 4. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года:

1. Внести изменения в адресную программу «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №95-г от 13.12.2019 г.:

1) В графе 2 строку 7 «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта адресной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет – **14 698,4** тыс. рублей, из них:

Местный бюджет- **14 698,4** тыс. руб.

Государственный бюджет – **0,0** тыс. руб. в том числе по годам:

**2020 г.**

Общий объем финансирования на 2020 г. составляет - **215,0** тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 215,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул. им. Слабожанина Н.Н. и им. Бородкина А.А. – 215,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 215,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

**2021 г.**

Общий объем финансирования на 2021 г. составляет- **4122,0** тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 4122,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей устройство дорог, прокладка газоснабжения, электроснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных)– про утвержденной сметной стоимости по проекту– 10754,6 тыс. руб.

Местный бюджет- 3226,4 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2 очереди – 895,6 тыс. руб.

Местный бюджет- 895,6 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

**2022 г.**

Общий объем финансирования на 2022 г. составляет-**2161,1** тыс. руб.

Местный бюджет- 2161,1 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- прокладка сетей газоснабжения, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) –2161,1 тыс. руб.

Местный бюджет- 2161,1 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

**2023 г.**

Общий объем финансирования на 2023 г. составляет**–** **8200,3** тыс. рублей.

Местный бюджет- 8200,3 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- прокладки дорог, газоснабжения, электроснабжения комплексной застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) – 8200,3 тыс. рублей.

Местный бюджет- 8200,3 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов на соответствующий год.»

2) Раздел «Система программных мероприятий «адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Задача № 1 совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов.

2021г.

Мероприятие 1.

- проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей устройство дорог, прокладка газоснабжения, электроснабжения ул. Жатайская, Зои Лю-товой, Марии Корчагиной (для многодетных)– 3226,4 тыс. руб.

Местный бюджет- 3226,4 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Задача №2 обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой.

2020 г.

Мероприятие 2.

- устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул. им. Слабожанина Н.Н. и им. Бород-кина А.А. – 215,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 215,0 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.

- прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2 очереди – 895,6 тыс. руб.

Местный бюджет- 895,6 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

2022 г.

Мероприятие 4.

- реализация проекта прокладка сетей газоснабжения, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) –2161,1 тыс. руб.

Местный бюджет- 2161,1 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

2023 г.

Мероприятие 5.

- прокладки дорог, газоснабжения, электроснабжения комплексной застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) – 8200,3 тыс. рублей.

Местный бюджет- 8200,3 тыс. руб.

Государственный бюджет – 0,0 тыс. руб.

3) Раздел «Ресурсное обеспечение программы» адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета РС (Я) и за счет средств бюджета ГО «Жатай» согласно мероприятиям.

Потребность в средствах для реализации Программы на 2020-2023 годы предварительно составит – **14 698,4** тыс. рублей, из них:

Местный бюджет- **14 698,4** тыс. руб.

Государственный бюджет – **0,0** тыс. руб. Объем финансирования Программы по периодам ее реализации приведен в приложении 1.»

4) Приложение №1 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №1 к настоящему постановлению).

5) Приложение №2 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №2 к настоящему постановлению).

6) Приложение №3 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №3 к настоящему постановлению).

7) Приложение №4 к адресной программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан, имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» изложить в редакции (согласно Приложения №4 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ГО «Жатай».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главного архитектора - начальника отдела архитектуры и капитального строительства Окружной Администрации ГО «Жатай» Татарченко В.И.

Глава Е.Н. Исаева

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы | | | | |
| Объем финансирования программы | | | | | |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 14698,4 | 215 | 4122 | 2161,1 | 8200,3 |
| - капитальные вложения | 14698,4 | 215 | 4122 | 2161,1 | 8200,3 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **14698,4** | **215** | **4122** | **2161,1** | **8200,3** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | Ответственный исполнитель | |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки гражданами имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы» | | | | | | | | | |
|  | Цель | всего | 14698,4 | х | 0 | 14698,4 | х |  | |
|  | обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства. | 2020 | 215 | х | х | 215 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
| 2021 | 4122 | х | 0 | 4122 | х |
| 2022 | 2161,1 | х | 0 | 2161,1 | х |
| 2023 | 8200,3 | х | 0 | 8200,3 | х |
|  | **Задача №1 совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов.** | | | | | | | | |
| N. 1 | Мероприятие N 1 проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения, электроснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) | всего | 3226,4 | х | 0 | 3226,4 | х |  | |
|  | 2020 | х | х | х | х | х | х | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
|  | 2021 | х | 3226,4 | х | 0 | 3226,4 | х |
|  | 2022 | х | х | х | х | х | х |
|  | 2023 | х | х | х | х | х | х |
| Задача№2 обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой | | | | | | | | | |
| N. 2 | Мероприятие N2 устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул. им. Слабожанина Н.Н. и им. Бородкина А.А. | всего | 215 | х | х | 215 | х |  | |
|  | 2020 | х | 215 | х | х | 215 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
|  | 2021 | х | х | х | х | х | х |
|  | 2022 | х | х | х | х | х | х |
|  | 2023 | х | х | х | х | х | х |
| N. 3 | Мероприятие N3 прокладка сетей водоснабжения квартала ИЖС 2 очереди | всего | 895,6 | х | 0 | 895,6 | х |  | |
|  | 2020 | х | х | х | х | х | х | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
|  | 2021 | х | 895,6 | х | 0 | 895,6 | х |
|  | 2022 | х | х | х | 0 | х | х |
|  | 2023 | х | х | х | х | х | х |
| N. 4 | Мероприятие N4 прокладка сетей газоснабжения, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | всего | 2161,1 | х | 0 | 2161,1 | х |  | |
|  | 2020 | х | х | х | х | х | х | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
|  | 2021 | х | х | х | х | х | х |
|  | 2022 | х | 2161,1 | х | 0 | 2161,1 | х |
|  | 2023 | х | х | х | х | х | х |
| N. 5 | Мероприятие N5 прокладка дорог, газоснабжения, электроснабжения комплексной застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) | всего | 8200,3 | х | х | 8200,3 | х |  | |
|  | 2020 | х | х | х | х | х | х | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
|  | 2021 | х | х | х | х | х | х |
|  | 2022 | х | х | х | х | х | х |
|  | 2023 | х | 8201,3 | х | х | 8200,3 | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| **Сведения о показателях (индикаторах) программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Расчет показателя (индикатора) | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный год | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | П | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
|  | **Цель** | **Обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача N1** | **Соверщенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. 1.1 | Мероприятие N 1 | проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения, электроснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | дороги | п.м. |  | 2021 |  |  |  |  |  | 434 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | газоснабжение | п.м. |  | 2021 |  |  |  |  |  | 278 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | электроснабжение | п.м. |  | 2021 |  |  |  |  |  | 163 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | дорога соединяющая 3 улицы | п.м. |  | 2021 |  |  |  |  |  | 188 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | **Задача N2** | **Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. 1.2 | Мероприятие N 2 | устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул.им. Слабожанина Н.Н. и им. Бородкина А.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | всего: | п.м. |  | 2020 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| N. 1.3 | Мероприятие N 3 | прокладка сетей водоснабжения квартала ИЖС 2 очереди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | водопровод | п.м. |  | 2021 |  |  |  |  |  | 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| N. 1.4 | Мероприятие N4 | прокладка сетей газоснабжения, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | дороги | п.м. |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | |  |  |  |  |  | | | | |
|  | газоснабжение | п.м. |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | |  |  |  |  |  | | | | |
|  | электроснабжение | п.м. |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 | |  |  |  |  |  | | | | |
|  | ливневая канализация | п.м. |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | |  |  |  |  |  | | | | |
|  | водоснабжение | п.м. |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | |  |  |  |  |  | | | | |
| N. 1.5 | Мероприятие N5 | прокладка дорог, газоснабжения, электроснабжения комплексной застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | дороги | п.м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4325 | |  | | | | |
|  | газоснабжение | п.м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4325 | |  | | | | |
|  | электроснабжение | п.м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4325 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 4 Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2020-2023 годы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Перечень объектов капитального стрительства, финансируемых в рамках программы** | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Наименование объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы | Проектная мощность объекта | Заказчик | Всего: | В том числе по источникам финансирования (тыс. рублей) | | | | | Перечень НПА | |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| устройство дорог для многодетных в зоне ИЖС ул.им. Слабожанина Н.Н. и им. Бородкина А.А. | 2020 | 215 | нет | устройство дорог | ОА ГО "Жатай" | 215 | х | 0 | 215 | х | | п. 4 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2013 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2016 года N 1464 «Об обеспечении инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей», постановления Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 16 сентября 2016 года N 170 «Об утверждении Методики рекомендаций по разработке муниципальных программ ГО «Жатай», Генеральным планом ГО «Жатай» утвержденным решением Окружного совета Депутатов ГО «Жатай» от 23 мая 2019 года N 67-2 | |
| проектно-изыскательские работы, проектирование зоны ИЖС для многодетных семей прокладка дорог, газоснабжения, электроснабжения ул. Жатайская, Зои Лютовой, Марии Корчагиной (для многодетных) | 2021 | 10754,6 | нет | сети газоснабжение, электроснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 3226,4 | х | 0 | 3226,4 | х | |
| прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС 2очереди | 2021 | 2985,4 | нет | сети водоснабжения | ОА ГО "Жатай" | 895,6 | х | 0 | 895,6 | х | |
| прокладка сетей газоснабжения, дорог ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных) | 2022 | 7203,8 | нет | сети газоснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 2161,1 | х | 0 | 2161,1 | х | |
| прокладка дорог, газоснабжения, электроснабжения комплексной застройки квартала ИЖС з/у с кадастровыми номерами 14:35:0:3946, 14:35:0:0055 (площадь участков - 37,9 га) | 2022 | 126601,3 | нет | сети газоснабжения, электроснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 8200,3 | х | 0 | 8200,3 | х | |