| Отчет об исполнении по дорожному фонду Городского округа "Жатай" за 2 квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рублей |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | 2 квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утвержденный план на 2024 год | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения |  |  |  |  |
| ДОХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы, дотация | 26 200 000,00 | 5 277 210,47 | 20,14 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Акцизы на нефтепродукты | 2 040 600,00 | 981 765,15 | 48,11 |  |  |  |  |
| 1.2. | Прочие налоговые и неналоговые доходы | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевые межбюджетные трансферты | 85 625 108,00 | 28 263 320,90 | 33,01 |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) | 85 625 108,00 | 28 263 320,90 | 33,01 |  |  |  |  |
| 2.2. | Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Остатки средств на начало года, всего: | 38 129 723,66 | 36 101 016,10 | 94,68 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства | 9 842 146,79 | 7 813 439,23 | 79,39 |  |  |  |  |
|  | целевые средства | 28 287 576,87 | 28 287 576,87 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ДОХОДОВ | 149 954 831,66 | 69 641 547,47 | 46,44 |  |  |  |  |
|  | Показатель | 2 квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утвержденный план на 2024 год | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения |  |  |  |  |
| РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы за счет собственных средств, в том числе | 36 042 146,79 | 13 090 649,70 | 36,32 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомоб дорог ГО Жатай в т.ч.: | 16 252 561,16 | 5 277 210,47 | 32,47 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | уборка снега и вывоз снега,откачка талых вод, очистка ливневой канализации |  | 3 169 936,05 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | установка и содержание дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | нанесение дорожной разметки |  | 294 500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | грейдеровка улиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | ремонт грунтовых дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей (ул. Смоленская, Рязанская) |  | 1 812 774,42 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исключением городского округа «город Якутск» (за счет средств МБ) | 19 789 585,63 | 7 813 439,23 | 39,48 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая | 210 699,31 | 209 517,00 | 99,44 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая | 19 578 886,32 | 7 603 922,23 | 38,84 |  |  |  |  |
| 2 | Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе | 113 912 684,87 | 38 446 224,70 | 33,75 |  |  |  |  |
| 2.1. | Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) | 113 912 684,87 | 38 446 224,70 | 33,75 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая | 561 636,71 |  | - |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая | 113 351 048,16 | 38 446 224,70 | 33,92 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ | 149 954 831,66 | 51 536 874,40 | 34,37 |  |  |  |  |