	Республика Саха (Якутия)

Городской округ

"Жатай"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	[image: image1.jpg]



	Саха θрθспyyбyлyкэтэ

"Жатай"

Куораттаађы уокуругун

УУРААХ

	16.03.2022 г. №12-г


О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы»
В соответствии с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 29-2 от «23» декабря 2021 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» и на основании п 4. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года:
1. В Муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» утвержденную Постановлением Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» № 21-Г от 07.12.2016 г. внести следующие изменения:
1.1. Подраздел «Система программных мероприятий» раздела III «Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий» дополнить абзацами: 
- Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие» - 2022 г.; 
 - реализация проекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»,  ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие» -  2023-2025 г.г.; 
1.2. Приложение №2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы», изложить в редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы», изложить в редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.
2. Ответственность за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Гладышева В.В.

Глава                                                                        Е.Н. Исаева

	
	
	
	
	Приложение №1 к постановлению                                    Главы Окружной Администрации ГО «Жатай»  №___ от  «      » ______ 2022г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Приложение №2 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы»

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План реализации муниципальной программы
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(тыс. рублей)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки реализации
	Всего финансовых средств
	в том числе по источникам финансирования
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет РС(Я)
	Бюджет                             ГО "Жатай"
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Всего:
	2017-2027
	131 341,7
	0,0
	3 210,8
	128 130,9
	Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ, Отдел Архитектуры и капитального строительства 

	 
	2017
	 
	10 926,3
	 
	0,0
	10 926,3
	

	 
	2018
	 
	11 060,8
	 
	0,0
	11 060,8
	

	 
	2019
	 
	10 903,1
	 
	0,0
	10 903,1
	

	 
	2020
	 
	9 424,7
	 
	3 210,8
	6 213,9
	

	 
	2021
	 
	12 696,8
	 
	0,0
	12 696,8
	

	 
	2022
	 
	17 800,0
	 
	0,0
	17 800,0
	

	 
	2023-2027
	 
	58 530,0
	0,0
	0,0
	58 530,0
	

	 Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения

	N.1
	Содержание автомобильных дорог
	2017-2027
	54 177,7
	0,0
	0,0
	54 177,7
	Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ

	 
	2017
	 
	2 390,2
	 
	 
	2 390,2
	

	 
	2018
	 
	3 773,4
	 
	 
	3 773,4
	

	 
	2019
	 
	2 944,1
	 
	 
	2 944,1
	

	 
	2020
	 
	4 048,2
	 
	 
	4 048,2
	

	 
	2021
	 
	4 921,8
	 
	 
	4 921,8
	

	 
	2022
	 
	6 100,0
	 
	 
	6 100,0
	

	 
	2023-2027
	 
	30 000,0
	 
	 
	30 000,0
	

	N.2
	Ремонт автомобильных дорог ул. Ленина, Северная, Корзинникова, Комсомольская
	2017-2023
	33 325,2
	0,0
	0,0
	33 325,2
	

	 
	2017
	 
	6 591,8
	 
	 
	6 591,8
	

	 
	2018
	 
	4 195,8
	 
	 
	4 195,8
	

	 
	2019
	 
	5 443,9
	 
	 
	5 443,9
	

	 
	2020
	 
	1 045,6
	 
	 
	1 045,6
	

	 
	2021
	 
	1 673,1
	 
	 
	1 673,1
	

	 
	2022
	 
	8 175,0
	 
	 
	8 175,0
	

	 
	2023
	 
	6 200,0
	 
	 
	6 200,0
	

	N.3
	Обустройство автобусных остановок
	2017-2018
	1 334,8
	0,0
	0,0
	1 334,8
	

	 
	2017
	 
	1 334,8
	 
	 
	1 334,8
	

	 
	2018
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	

	N.4
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог
	2018-2022
	5 439,8
	 
	 
	5 439,8
	

	 
	2018
	 
	1 780,8
	 
	 
	1 780,8
	

	 
	2019
	 
	962,8
	 
	 
	962,8
	

	 
	2021
	 
	1 196,2
	 
	 
	1 196,2
	

	 
	2022
	 
	1 500,0
	 
	 
	1 500,0
	

	N.5
	Установка и содержание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки
	2017-2021
	2 085,0
	0,0
	0,0
	2 085,0
	

	 
	2017
	 
	209,2
	 
	 
	209,2
	

	 
	2018
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	

	 
	2019
	 
	250,0
	 
	 
	250,0
	

	 
	2020
	 
	728,2
	 
	 
	728,2
	

	 
	2021
	 
	897,6
	 
	 
	897,6
	

	N.6
	Капитальный ремонт автомобильной дороги на остров Поповский
	2020
	3 415,8
	0,0
	3 210,8
	205,0
	

	 
	2020
	 
	3 415,8
	 
	3 210,8
	205,0
	

	Обеспечение проездов и строительство пешеходных дорожек дворовых территорий ГО «Жатай»
	

	N.7
	Обустройство дворовых территорий
	2017
	172,4
	0,0
	0,0
	172,4
	

	 
	2017
	 
	172,4
	 
	 
	172,4
	

	Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям
	

	N.8
	Грейдеровка улиц
	2017-2027
	5 045,30
	0,00
	0,00
	5 045,3
	

	 
	2017
	 
	227,9
	 
	 
	227,9
	

	 
	2018
	 
	119,1
	 
	 
	119,1
	

	 
	2019
	 
	456,4
	 
	 
	456,4
	

	 
	2020
	 
	186,9
	 
	 
	186,9
	

	 
	2022
	 
	500,0
	 
	 
	500,0
	

	 
	2023-2027
	 
	3555,0
	 
	 
	3 555,0
	

	N.9
	Ремонт автомобильной дороги ул.Матросова
	2018, 2021,  2025-2027
	19 941,70
	0,00
	0,00
	19 941,7
	

	 
	2018
	 
	1 191,7
	 
	 
	1 191,7
	

	 
	2021
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	

	 
	2025
	 
	6 250
	 
	 
	6 250,0
	

	 
	2026
	 
	6 250
	 
	 
	6 250,0
	

	 
	2027
	 
	6 250
	 
	 
	6 250,0
	

	N.10
	Ремонт грунтовых дорог
	2019, 2021
	544,7
	0,0
	0,0
	544,7
	

	 
	2019
	 
	290,2
	 
	 
	290,2
	

	 
	2021
	 
	254,5
	 
	 
	254,5
	

	N.11
	Проезд ул.Матросова 17
	2019
	555,7
	0,0
	0,0
	555,7
	

	 
	2019
	 
	555,7
	 
	 
	555,7
	

	N.12
	Ремонт ливневой канализации
	2021
	5 124,5
	 
	 
	5 124,5
	

	 
	2021
	 
	3 624,5
	 
	 
	3 624,5
	

	 
	2022
	 
	1 500,0
	 
	 
	1 500,0
	

	N.13
	Содержание мест общего пользования ГО «Жатай»
	2021
	129,1
	 
	 
	129,1
	

	 
	2021
	 
	129,1
	 
	 
	129,1
	

	N.14
	Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории Городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие»
	2022
	25,0
	 
	 
	25,0
	Отдел Архитектуры и капитального строительства

	 
	2022
	 
	25,0
	0,0
	0,0
	25,0
	

	N.15
	Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие»
	2023-2025
	25,0
	 
	 
	25,0
	Заместитель Главы ГО "Жатай" по ЖКХ

	 
	2023
	 
	25,0
	0,0
	0,0
	25,0
	

	 
	2024
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	2025
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №2 к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №___ от  "___" ______ 2022г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №3 к муниципальной программе "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2027 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Содержание автомобильных дорог
	кв.м
	Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети
	Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети
	Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети
	Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети
	Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети
	Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети
	Содержание 86906,3 кв.м. дорожной сети

	2
	Ремонт автомобильной дороги ул.Ленина, Северная, Корзинникова, Комсомольская
	м
	150
	150
	150
	200
	 
	 
	 

	3
	Ремонт двухслойного асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская и заездом на проходную АО «Жатайская судоверфь"
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9
	 

	4
	Ремонт двухслойного асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Корзинникова  на участке от  перекрестка с ул. Северная  до перекрестка с ул. Трактовая
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6
	 

	5
	Установка автобусной остановки
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Установка и содержание
	 
	25 дорожных знака
	 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки
	25 дорожных знака
	 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки
	25 дорожных знака
	 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки
	25 дорожных знака
	 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки
	25 дорожных знака
	 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки
	закупка дорожных знаков
	Содержание 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки
	закупка дорожных знаков
	Содержание 22 дорожных перехода и 7,197 км горизонтальной дорожной разметки

	7
	Паспортизация дорог
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Обустройство дворовых территорий (асфальтирование)
	кв.м
	1200
	 
	 
	527
	 
	 
	 

	9
	Подсыпка грунтовых дорог
	м3
	815
	815
	815
	0
	815
	815
	4890

	10
	Ремонт автомобильной дороги ул.Матросова
	м
	 
	600
	 
	 
	 
	600
	600

	11
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог
	кв.м
	 
	187
	200
	612
	200
	787
	787

	12
	Проезд Матросова, 17
	кв.м
	 
	 
	11000
	1100
	 
	 
	 

	13
	Ремонт грунтовых дорог
	ед.
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	14
	Грейдеровка улиц
	кв.м.
	 
	 
	 
	12 062
	 
	 
	 

	15
	Ремонт ливневой канализации
	м
	 
	 
	 
	 
	120
	70
	 

	16
	Ремонт пешеходной дорожки 
	м2
	 
	 
	 
	 
	89
	100
	 

	17
	Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории Городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие»
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	18
	Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие»
	км.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,217

	18.1.
	1 этап
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,494

	18.2
	2 этап
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,502

	18.3
	 3 этап
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,221


