| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| п.Жатай «19» апреля 2024 г. №27 |  |  |

О подготовке Городского округа «Жатай»

к отопительному сезону 2024 - 2025 года

В соответствии с п. 4 Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 апреля 2024 года N 457-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 2024/2025 года»,  в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем жизнеобеспечения объектов, объектов, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций здравоохранения и культуры к функционированию в предстоящий отопительный сезон 2024/2025 гг, предупреждения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства:

- Утвердить состав комиссии по оперативному руководству подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ГО «Жатай» к отопительному сезону 2024-2025 года согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям: МУП «Жатайтеплосеть» (Левин Г.П.), УК МУП «Служба единого заказчика» (Цаплюк О.А.),  ГБОУ «Жатайский техникум» (Тихонов В.И.)  ООО «Стройтекс плюс» (Лучникова А.О.), ООО «Цветков» (Цветков В.Е.), товариществ собственников жилья зарегистрированных на территории Городского округа «Жатай» выполнить весь комплекс работ по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилого фонда, объектов коммунального хозяйства для обеспечения устойчивой работы в период отопительного сезона   2024-2025 г.

- Утвердить План-график производства работ по подготовке муниципального жилого фонда, объектов соцкультбыта, инженерных коммуникаций, электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей, находящихся на территории ГО «Жатай» к зиме 2024-2025 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям предприятий, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, председателей ГСК, завершить работы на системах отопления на всех объектах, а также произвести необходимые врезки в магистральные сети не позднее 1 сентября 2024 года.

- Организацию работ по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 года возложить на отдел развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации ГО «Жатай».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» (Кречетов Р.Г.)

Глава                                                                                   Е.Н. Исаева

Приложение №1

к Постановлению Главы ГО «Жатай»

№ 27 от 19 апреля 2024 г.

«О подготовке

Городского округа «Жатай»

к отопительному сезону 2024-2025 года»

СОСТАВ

комиссии по оперативному руководству подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ГО «Жатай» к отопительному сезону 2024-2025 года

Исаева Е.Н.  -  Глава Окружной Администрации ГО «Жатай» - председатель комиссии;

Кречетов Р. Г..  – Исполняющий обязанности заместителя Главы Окружной Администрации ГО «Жатай», заместитель председателя комиссии;

Карман А.А.  – Исполняющая обязанности начальника отдела ЖКХ Окружной Администрации ГО «Жатай», ответственный секретарь;

Члены комиссии:

- Оконешников М.В. – председатель постоянной комиссии Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» по ЖКХ, энергетике, архитектуре, землепользованию, строительству, промышленности, транспорту и связи;

- Сысолятин И.Г. – член общественного Совета ГО «Жатай»;

- Левин Г.П. – директор МУП «Жатайтеплосеть»;

- Цаплюк О.А. – директор УК МУП «Служба единого заказчика»;

- Цветков В.Е. – директор УК ООО «Цветков»;

Приложение №2

к Постановлению Главы ГО «Жатай»

№ 27  от 19.04.2024 г. «О подготовке

Городского округа «Жатай»

к отопительному сезону 2024-2025 года»

План-график производства работ по подготовке муниципального жилого фонда, объектов соцкультбыта, инженерных коммуникаций, электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей, находящихся на территории ГО «Жатай» к зиме 2024-2025 года

| NN | Наименование предприятий | План на год |  |  |  |  | Май |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельные (ЕД) | теплосети (КМ) | водо- провод- ные сети (КМ) | канали- зация (КМ) | Жилищный фонд (ЕД) | котельные (ЕД) | теплосети (КМ) | водо- провод- ные сети (КМ) | канали- зация (КМ) | Жилищный фонд (ЕД) | котельные (ЕД) | теплосети (КМ) | водо- провод- ные сети (КМ) | канали- зация (КМ) | Жилищный фонд (ЕД) | котельные (ЕД) | теплосети (КМ) | водо- провод- ные сети (КМ) | канали- зация (КМ) | Жилищный фонд (ЕД) | котельные (ЕД) | теплосети (КМ) | водо- провод- ные сети (КМ) | канали- зация (КМ) | Жилищный фонд (ЕД) |
| 1 | МУП Жатайтеплосеть | 2 | 0,37 | 0,300 | 5,329 |  | 2 | 0,246 | 0,114 | 0,05 |  | 2 |  | 0,182 | 0,204 |  | 2 | 0,12 |  | 0,192 |  | 2 | 0,004 |  | 1,68 |  |
| 2 | МУП СЕЗ | 4 | 0,12 | 0,03 | 0,1 | 39 |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 0,015 |  | 10 | 1 | 0,5 | 0,015 | 0,01 | 0,5 | 2 | 0,7 |  | 0,02 | 15 |
| 3 | ООО Цветков |  | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 3 |  |  | 0,04 | 0,06 | 3 |  |  |  | 0,02 | 1 |
| 4 | ООО Стройтекс плюс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 6 | 0,58 | 0,41 | 5,579 | 46 | 2 | 0,246 | 0,114 | 0,05 | 4 | 3 | 0,09 | 0,237 | 0,274 | 13 | 3 | 0,62 | 0,055 | 0,262 | 3,5 | 4 | 0,704 |  | 1,72 | 16 |